|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Besprechungsprotokoll | | | | Blatt 1 |
| Sitzungsleiter | Marielle Burgheim | Protokollführer | Marielle Burgheim | |
| Datum, Zeit | 22.08.2024 08:00-09:00 Uhr | Ort | webex | |
| Thema | Kick-Off AQB | | | |
| Teilnehmer | Herr Giebel, Frau Löwer, Frau Oetzel, Frau Mankel, Herr Hanna, Herr Holzwarth, Frau Burgheim | Verteiler |  | |
| Nächst. Termin | 05.09.2024 09:00-11:00 Uhr | Anlagen |  | |

**Protokoll / Offene Punkte-Liste**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Typ \* | Was? |
|  |  | **Kurzvorstellung der genannten Punkte**   * Antragsverarbeitung in digitaler Form * Automatische Übernahme der Antragsdaten in Access-Datenbank * Ggf. Neu-Programmierung der Access-Datenbank in Civento * Workflow-Funktion der Beteiligten (Gebietskörperschaften, HMSI und RPKS) * Anbindung Teilnehmendenmonitoring (ekom21-Anwendung) * Verfügbar von flexiblen Auswertungsmöglichkeiten |
|  |  | **Informationen zu dem AQB-Prozess**   * 2015 wurde das Programm teildigitalisiert von der WI-Bank übernommen * Wunsch wäre das ganze Verfahren zu digitalisieren * Vor der eigentlichen Antragstellung gibt es ein Zielvereinbarungsgespräch zwischen dem Antragsteller und dem HMSI * Gebietskörperschaften sind antragsberechtigt und treten an das HMSI heran * Zunehmende Nachfrage nach Auswertungen (z.B. durch HMSI) -> mehr flexible Auswertungsmöglichkeiten sind gewünscht |
|  |  | **Access-Datenbank**   * Aktuell geht der Antrag in Papierform ein und die Daten werden in die Access-Datenbank übernommen * Aus der Datenbank werden auch Anschreiben generiert -> diese müssen manuell heruntergeladen werden * Die Daten aus dem Teilnehmendenmonitoring werden per XML in die Access Datenbank importiert, dabei werden alle vorherigen Teilnehmer überschrieben * Die Access-Datenbank stellt eine Importdatei für den Maßnahmenimport zur Verfügung * Weiterhin werden die Budgets in der Access Datenbank verwaltet. * Die Budgets werden pro Landkreis zugeteilt und sind von diesen frei planbar einzusetzen * Access Datenbank enthält alle Maßnahmen seit der Übernahme aus 2015 |
|  |  | **Nächste Schritte**   * In einem ersten Schritt muss geklärt werden, ob die Access Datenbank durch civento abgelöst werden kann * Zur Klärung der Frage wird am 05.09. die Access Datenbank noch einmal ausführlich durch Frau Löber vorgestellt |